💰

KakeiboPro

INFORME TÉCNICO Y AUDITORÍA EXHAUSTIVA

Sesiones F0 – F2-S2 | 24 de marzo de 2026

| Proyecto | KakeiboPro — App Flutter finanzas familiares |
| --- | --- |
| Director de Producto | Carlos Hernández Hidalgo |
| Stack principal | Flutter 3.41.5 ¦ Dart ≥3.11.3 ¦ Riverpod 2 ¦ Drift ¦ Supabase |
| Arquitectura | Clean Architecture (Domain / Data / Presentation) |
| Cobertura de análisis | F0-S1 a F2-S2 — 83 archivos Dart, 12 commits |
| Fecha del informe | 24 de marzo de 2026 |

# 1. Resumen Ejecutivo

KakeiboPro es una aplicación móvil de finanzas familiares basada en la filosofía de ahorro japonés Kakeibo. Se desarrolla con Flutter para Android/iOS/Web y utiliza una arquitectura multicapa robusta que garantiza separación de responsabilidades, testabilidad y sincronización offline-first con Supabase.

Al 24 de marzo de 2026, el proyecto ha completado exitosamente dos fases principales de desarrollo (F0 y F1) y avanza en la Fase 2. El análisis estático confirma cero problemas de código. A continuación se presenta el estado detallado por sprint, los archivos involucrados, los problemas resueltos y las acciones pendientes.

| Sprint | Descripción | Estado | Archivos |
| --- | --- | --- | --- |
| F0-S1 | Proyecto Flutter inicial + estructura Clean Architecture | ✓ DONE | ~8 |
| F1-S2 | Modelos de dominio Dart (Envelope, Transaction, Family) | ✓ DONE | ~10 |
| F1-S3a/b | Auth Supabase, biometría, sistema de familia y roles, GoRouter 3 estados | ✓ DONE | ~18 |
| F1-S4 | Base de datos Drift, DAOs (Envelopes/Transactions/SyncQueue), WorkManager | ✓ DONE | ~15 |
| F1-S5 | Repositories, mappers de datos, SyncRepository y providers Riverpod | ✓ DONE | ~12 |
| F1-S6 | UI base: HomeScreen, EnvelopesPage, widgets, compatibilidad Web/Chrome | ✓ DONE | ~10 |
| F2-S1 | Formulario crear sobre (notifier, emoji picker, ruta, FAB) | ✓ DONE | 4 |
| F2-S2 | Ingreso manual de transacciones — flujo completo end-to-end | ✓ DONE | 8 |

# 2. Arquitectura del Proyecto

## 2.1 Clean Architecture — Capas

El proyecto implementa Clean Architecture con tres capas bien definidas, sin dependencias inversas entre ellas:

| Capa | Responsabilidad | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Domain | Entidades, repositorios (interfaces), casos de uso. Sin dependencias externas. | Dart puro + freezed + null safety |
| Data | Implementaciones de repositorios, DAOs, mappers, datasources. | Drift ORM, Supabase client |
| Presentation | Providers, notifiers, páginas UI, widgets. | Flutter, Riverpod 2, GoRouter |

## 2.2 Estructura de módulos (features)

Cada feature sigue la misma estructura interna de tres capas:

- features/auth — Autenticación, familia y roles (F1-S3)

- features/envelopes — Sobres de presupuesto Kakeibo (F1-S5 a F2-S2)

- features/transactions — Transacciones financieras (F1-S5 a F2-S2)

- features/home — Pantalla principal con navegación por pestañas (F1-S6)

- core/ — Constantes, errores, base de datos, sync, utilidades

## 2.3 Patrones clave implementados

- AppResult<T> — Record de Dart 3 para resultados tipados: (data: T?, failure: Failure?). Elimina exceptions no controladas.

- Failure (sealed class) — AuthFailure | NetworkFailure | DatabaseFailure | BiometricFailure con pattern matching exhaustivo.

- StateNotifierProvider.family — Formularios parametrizados por ID (familyId, envelopeId, TxKey). Estado aislado por instancia.

- StreamProvider.family — Streams en tiempo real desde Drift para envelopes y transactions.

- kIsWeb guard pattern — Plugins Android-only (WorkManager, local_auth, FlutterSecureStorage) protegidos con if (!kIsWeb).

- await Future.value() deferred pattern — Evita mutación de estado síncrono dentro de build() en providers Riverpod.

- Operación atómica Drift — saveTransactionAtomic() envuelve upsertTransaction + adjustSpent en this.transaction() para consistencia.

# 3. Inventario de Archivos Dart (no generados)

69 archivos manuales + 14 generados (*.g.dart, *.freezed.dart) = 83 total. A continuación se listan los archivos manuales agrupados por sprint de creación o última modificación significativa.

| Archivo | Propósito | Sprint | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/main.dart | Punto de entrada: GoRouter, providers, tema, inicialización | F2 | MOD |
| lib/core/constants/app_colors.dart | Paleta de colores del tema oscuro | F1 | NUEVO |
| lib/core/constants/app_strings.dart | Cadenas de texto centralizadas | F1 | NUEVO |
| lib/core/errors/failures.dart | Failure sealed class + AppResult<T> + Unit | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/app_database.dart | AppDatabase: configuración Drift, migración, DriftWebOptions, saveTransactionAtomic | F2 | MOD |
| lib/core/database/database_provider.dart | Provider de inyección de AppDatabase | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/tables/envelopes_table.dart | Esquema SQL tabla envelopes | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/tables/transactions_table.dart | Esquema SQL tabla transactions | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/tables/family_members_table.dart | Esquema SQL tabla family_members | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/tables/sync_queue_table.dart | Esquema SQL cola de sincronización | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/tables/user_profiles_table.dart | Esquema SQL perfiles de usuario | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/daos/envelopes_dao.dart | DAO sobres: CRUD, watchEnvelopes, adjustSpent | F2 | MOD |
| lib/core/database/daos/transactions_dao.dart | DAO transacciones: CRUD, watchByEnvelope | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/daos/sync_queue_dao.dart | DAO cola de sync | F1 | NUEVO |
| lib/core/database/daos/user_profiles_dao.dart | DAO perfiles de usuario | F1 | NUEVO |
| lib/core/sync/sync_repository.dart | Encola cambios en SyncQueueTable para Supabase | F1 | NUEVO |
| lib/core/sync/sync_service.dart | Sincronización diferida con Supabase | F1 | NUEVO |
| lib/core/sync/sync_worker.dart | WorkManager: registro de tarea periódica | F1 | NUEVO |
| lib/core/sync/connectivity_listener.dart | Listener de conectividad de red | F1 | NUEVO |
| lib/core/utils/currency_formatter.dart | Formato CRC/USD con intl | F1 | NUEVO |
| lib/core/utils/kakeibo_category_ui.dart | Labels, colores y emojis por categoría Kakeibo | F1 | NUEVO |
| lib/drift_worker.dart | Entry point del web worker de Drift para Chrome | F1 | MOD |
| lib/features/auth/domain/entities/kakeibo_user.dart | Entidad usuario (freezed) | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/entities/family.dart | Entidad KakeiboFamily con lista de miembros | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/entities/family_member.dart | Entidad FamilyMember con rol | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/repositories/auth_repository.dart | Interfaz auth: signIn, signUp, signOut | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/repositories/family_repository.dart | Interfaz familia: crear, invitar, aceptar | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/usecases/sign_in_usecase.dart | Caso de uso: inicio de sesión | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/usecases/sign_up_usecase.dart | Caso de uso: registro | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/usecases/sign_out_usecase.dart | Caso de uso: cerrar sesión | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/usecases/create_family_usecase.dart | Caso de uso: crear familia | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/usecases/generate_invitation_usecase.dart | Caso de uso: generar código de invitación | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/domain/usecases/accept_invitation_usecase.dart | Caso de uso: aceptar invitación | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/data/datasources/supabase_auth_datasource.dart | Datasource Supabase Auth | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/data/repositories/auth_repository_impl.dart | Impl repositorio auth | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/data/repositories/family_repository_impl.dart | Impl repositorio familia | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/presentation/providers/auth_provider.dart | Providers auth (@riverpod annotation) | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/presentation/providers/biometric_provider.dart | Provider biometría con guard kIsWeb | F1 | MOD |
| lib/features/auth/presentation/providers/family_provider.dart | Providers familia, rol, miembros | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/presentation/pages/login_page.dart | Página de inicio de sesión | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/presentation/pages/register_page.dart | Página de registro | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/presentation/pages/setup_family_page.dart | Página configurar familia | F1 | NUEVO |
| lib/features/auth/presentation/pages/invite_member_page.dart | Página invitar miembro | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/domain/entities/envelope.dart | Entidad Envelope con 6 categorías Kakeibo (freezed) | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/domain/repositories/envelope_repository.dart | Interfaz repositorio sobres | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/domain/usecases/save_envelope_usecase.dart | Caso de uso: guardar sobre | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/domain/usecases/delete_envelope_usecase.dart | Caso de uso: eliminar sobre | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/data/mappers/envelope_mapper.dart | Mapper DB row ↔ Entidad | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/data/repositories/envelope_repository_impl.dart | Impl repositorio sobres | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/presentation/providers/envelope_provider.dart | Providers: envelopesProvider, summaryProvider | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/presentation/providers/create_envelope_notifier.dart | Notifier formulario crear sobre | F2 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/presentation/pages/envelopes_page.dart | Página lista sobres con navegación por toque | F2 | MOD |
| lib/features/envelopes/presentation/pages/create_envelope_page.dart | Formulario crear sobre | F2 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/presentation/pages/envelope_detail_page.dart | Detalle sobre: balance, progreso, lista movimientos | F2 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/presentation/widgets/envelope_card.dart | Tarjeta sobre con barra de progreso | F1 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/presentation/widgets/emoji_picker_sheet.dart | Bottom sheet selector de emoji | F2 | NUEVO |
| lib/features/envelopes/presentation/widgets/monthly_summary_header.dart | Header resumen presupuesto mensual | F1 | NUEVO |
| lib/features/transactions/domain/entities/transaction.dart | Entidad Transaction (freezed) con 3 enums | F1 | NUEVO |
| lib/features/transactions/domain/repositories/transaction_repository.dart | Interfaz repositorio transacciones | F1 | NUEVO |
| lib/features/transactions/domain/usecases/save_transaction_usecase.dart | Caso de uso: guardar transacción | F1 | NUEVO |
| lib/features/transactions/domain/usecases/delete_transaction_usecase.dart | Caso de uso: eliminar transacción | F1 | NUEVO |
| lib/features/transactions/domain/usecases/get_monthly_transactions_usecase.dart | Caso de uso: transacciones del mes | F1 | NUEVO |
| lib/features/transactions/data/mappers/transaction_mapper.dart | Mapper DB row ↔ Entidad bidireccional | F1 | NUEVO |
| lib/features/transactions/data/repositories/transaction_repository_impl.dart | Impl repositorio con saveTransactionAtomic | F2 | MOD |
| lib/features/transactions/presentation/providers/transaction_provider.dart | Providers: byEnvelope, thisMonth, expenseTotal | F1 | NUEVO |
| lib/features/transactions/presentation/providers/add_transaction_notifier.dart | Notifier + TxKey + AddTransactionState | F2 | NUEVO |
| lib/features/transactions/presentation/pages/add_transaction_page.dart | Formulario transacción con preview de impacto | F2 | NUEVO |
| lib/features/home/presentation/pages/home_screen.dart | Navegación por pestañas (Home/Sobres/Reflejos/Perfil) | F1 | NUEVO |

# 4. Detalle Técnico de F2-S2: Ingreso Manual de Transacciones

El sprint F2-S2 implementó el flujo completo de ingreso manual de transacciones, desde la capa de datos hasta la UI, incluyendo atomicidad garantizada en la base de datos.

## 4.1 Cambios en la capa de datos

### envelopes_dao.dart — Método adjustSpent

Se agregó un método que ajusta el campo spentAmount del sobre de forma segura mediante un patrón de lectura-escritura:

Future<void> adjustSpent(String id, double delta) async {

final envelope = await getEnvelopeById(id);

if (envelope == null) return;

await (update(envelopesTable)..where((t) => t.id.equals(id))).write(

EnvelopesTableCompanion(

spentAmount: Value(envelope.spentAmount + delta),

updatedAt: Value(DateTime.now()),

isSynced: const Value(false),

),

);

}

Decisión de diseño: se utilizó lectura-escritura en lugar de SQL raw para evitar el uso de Variable.withDateTime, que no existe en Drift. Garantiza compatibilidad total con el generador de código.

### app_database.dart — saveTransactionAtomic

Se expuso un método público que envuelve dos operaciones en una transacción atómica Drift:

Future<void> saveTransactionAtomic({

required TransactionsTableCompanion tx,

required String envelopeId,

required double delta,

}) {

return transaction(() async {

await transactionsDao.upsertTransaction(tx);

await envelopesDao.adjustSpent(envelopeId, delta);

});

}

Si cualquiera de las dos operaciones falla, ambas se revierten automáticamente. Garantiza consistencia entre la tabla transactions y el campo spentAmount del sobre.

### transaction_repository_impl.dart — saveTransaction actualizado

El método calcula el delta según el tipo de transacción mediante un switch exhaustivo de Dart 3:

- expense, transfer, investment → +amount (el gasto del sobre sube)

- income → -amount (el gasto del sobre baja, compensando gastos)

Si la transacción tiene envelopeId, usa saveTransactionAtomic. Sin sobre, usa upsertTransaction directamente (caso de transacciones globales sin sobre asignado).

## 4.2 Capa de presentación

### add_transaction_notifier.dart

- TxKey — typedef público: ({String familyId, String envelopeId}). Importable desde otras páginas.

- AddTransactionState — sin const constructor, DateTime? date con valor por defecto DateTime.now() en la inicialización.

- Validaciones — isAmountValid (>0) e isDescriptionValid (≥2 caracteres) controlan el estado del botón guardar.

- addTransactionProvider — StateNotifierProvider.family<AddTransactionNotifier, AddTransactionState, TxKey>.

### add_transaction_page.dart

- ConsumerStatefulWidget con Envelope y familyId como parámetros.

- Selector de tipo (Gasto/Ingreso) con chips animados y colores semánticos.

- _EnvelopeSummaryTile: muestra el impacto proyectado en tiempo real antes de guardar. Avisa si el movimiento superará el presupuesto.

- DatePicker con tema oscuro consistente con la app.

- ref.listen para navegar automáticamente al guardar (savedOk = true).

- Botón guardar deshabilitado hasta que el monto y la descripción sean válidos.

### envelope_detail_page.dart

- ConsumerWidget que observa envelopesProvider(familyId) y transactionsByEnvelopeProvider(envelopeId).

- CustomScrollView con SliverAppBar flotante.

- Tarjeta de balance: disponible/sobrepasado en grande, barra de progreso, gastado vs. presupuesto.

- _TransactionTile: muestra descripción, comercio (opcional), monto con signo y color semántico, fecha formateada.

- Estado vacío con CTA y FAB que navega a /sobres/:envelopeId/agregar-movimiento pasando el Envelope como extra.

## 4.3 Rutas GoRouter agregadas

| Ruta | Parámetros | Destino |
| --- | --- | --- |
| /sobres/:envelopeId | envelopeId (path), familyId (query) | EnvelopeDetailPage |
| /sobres/:envelopeId/agregar-movimiento | familyId (query), envelope (extra) | AddTransactionPage |

Nota: /sobres/crear está declarada antes de /sobres/:envelopeId para que GoRouter resuelva rutas estáticas con prioridad sobre las dinámicas. Sin este orden, “crear” sería interpretado como un envelopeId.

# 5. Problemas Resueltos y Decisiones Técnicas

Se documentan los 12 problemas técnicos más relevantes resueltos durante el desarrollo, con su causa raíz y la solución implementada.

| # | Problema | Causa Raíz | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pantalla en blanco en Chrome (Drift) | driftDatabase() sin parámetro web falla silenciosamente en Chrome | DriftWebOptions con sqlite3Wasm + driftWorker URI. sqlite3.wasm copiado de pub cache, drift_worker.js compilado manualmente. |
| 2 | WorkManager UnimplementedError en web | workmanager es Android-only, no disponible en Flutter Web | Guard if (!kIsWeb) alrededor de SyncWorkerSetup y ConnectivityListener.start() |
| 3 | MissingPluginException de local_auth en web | getAvailableBiometrics() llamado durante build() del provider antes de inicialización | Guard kIsWeb en _checkSupport() con await Future.value() antes de mutar el estado. |
| 4 | Bad state: uninitialized provider (Riverpod) | Sin ningún await, la mutación state= ocurre síncrona dentro de build() | await Future.value() cede el control al event loop, permitiendo que Riverpod termine de inicializar el provider antes de la mutación. |
| 5 | kIsWeb undefined en main.dart | flutter/material.dart no re-exporta kIsWeb en todos los contextos | Importación explícita: import package:flutter/foundation.dart show kIsWeb |
| 6 | Family vs KakeiboFamily: conflicto con Riverpod | La clase Family generada por Riverpod colisionaba con la entidad de dominio | Renombrar entidad a KakeiboFamily y actualizar todos los imports. |
| 7 | dart run sqlite3:install_web no encontrado | Script no disponible en la versión instalada de sqlite3 | Búsqueda manual en pub cache con Get-ChildItem para localizar sqlite3.wasm. |
| 8 | dart compile js falla fuera del proyecto | package:drift no se resuelve en rutas externas al proyecto | Copiar drift_worker.dart dentro del proyecto, luego compilar desde la raíz. |
| 9 | Variable.withDateTime no existe en Drift | API no existe en la versión instalada; el plan original usaba SQL raw | Patrón lectura-escritura: leer el sobre, sumar delta, escribir con EnvelopesTableCompanion. |
| 10 | _TxKey (typedef privado) no importable | Typedefs privados con _ no pueden cruzar archivos en Dart | Renombrar a TxKey (público) para permitir importación desde add_transaction_page.dart. |
| 11 | const constructor + DateTime.now() incompatibles | El plan original usaba una clase _Now como workaround inválido | Eliminar const de AddTransactionState; usar DateTime? date con valor por defecto en inicialización. |
| 12 | DateFormat(es) sin inicialización de locale | intl requiere initializeDateFormatting antes de usar DateFormat con locale | await initializeDateFormatting('es') en main() antes de runApp. |

# 6. Auditoría de Calidad del Código

## 6.1 Análisis estático

| Verificación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| flutter analyze (F1-S6) | No issues found (0 errores, 0 warnings) | OK |
| flutter analyze (F2-S1) | No issues found (0 errores, 0 warnings) | OK |
| flutter analyze (F2-S2) | No issues found — 64 seg / 24 mar 2026 | OK |
| Null safety Dart | Todos los archivos usan Dart ≥3.11.3 null safety completo | OK |
| Unused imports | Ninguno detectado por el analizador | OK |
| Dead code | Ninguno (clase _DashboardPlaceholder eliminada en F1-S6) | OK |
| Const correctness | Constructores const donde aplica; AddTransactionState correctamente no-const | OK |

## 6.2 Auditoría de arquitectura

| Criterio | Observación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Separación de capas (Clean Architecture) | Domain no importa nada de data/presentation. Data no importa presentation. | OK |
| Interfaces de repositorio | Todas las implementaciones implementan su interfaz del dominio. | OK |
| Entidades inmutables (freezed) | KakeiboUser, KakeiboFamily, Envelope, Transaction son @freezed. | OK |
| Inyección de dependencias | AppDatabase inyectada vía appDatabaseProvider.overrideWithValue() | OK |
| Atomicidad en DB | saveTransactionAtomic usa this.transaction() de Drift | OK |
| Sincronización optimista | SyncRepository encola cambios; sync en background con WorkManager | OK |
| Guard web (kIsWeb) | WorkManager, ConnectivityListener, local_auth, FlutterSecureStorage protegidos | OK |
| Compatibilidad web Chrome | DriftWebOptions + sqlite3.wasm + drift_worker.js correctamente configurados | OK |
| Providers con await Future.value() | BiometricProvider evita mutación síncrona en build() | OK |
| GoRouter: orden de rutas | /sobres/crear antes de /sobres/:envelopeId para evitar ambigüedad | OK |
| TxKey público | typedef TxKey visible entre add_transaction_notifier.dart y add_transaction_page.dart | OK |
| Locale intl inicializado | initializeDateFormatting('es') en main() antes de runApp | OK |

## 6.3 Auditoría de seguridad

| Criterio | Estado actual | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Credenciales Supabase | Inyectadas por --dart-define. NO están en el código fuente ni en .env. | OK |
| .env no comprometido | Verificado: archivo .env no está en el repositorio Git. | OK |
| Encriptación DB en reposo (SQLCipher) | sqlcipher_flutter_libs incluido. Clave generada y almacenada en FlutterSecureStorage. | OK |
| Clave DB en producción | TODO: reemplazar generador basado en timestamp por Random.secure() | PENDIENTE |
| Autenticación biométrica | local_auth integrado con guard web. Soportado en Android/iOS. | OK |
| Supabase Row Level Security | Pendiente configuración en dashboard Supabase (fuera del código) | PENDIENTE |
| flutter_secure_storage Android | AndroidOptions(encryptedSharedPreferences: true) habilitado | OK |

# 7. Historial de Commits Git

| Hash | Sprint | Mensaje |
| --- | --- | --- |
| a1caf9f | F2-S1 | Formulario crear sobre (notifier, emoji picker, ruta /sobres/crear, FAB activo) |
| d77a044 | F1-S6 | UI base + correcciones web (EnvelopesPage, HomeScreen, widgets, utils, kIsWeb guards) |
| 7a9e138 | F1-S5 | Repository layer — EnvelopeRepository, TransactionRepository, mappers, SyncRepository y providers |
| 52d7d2b | F1-S4 | Base de datos Drift, DAOs, sync service y WorkManager |
| dd4c95b | F1-S3b fix | Renombrar Family → KakeiboFamily para evitar conflicto con Riverpod |
| d0705b1 | F1-S3b | Sistema de roles familiares, invitaciones y GoRouter 3 estados |
| 5dfd7c7 | F1-S3a | Auth base — KakeiboUser, Supabase Auth, biometría, login/register pages, GoRouter |
| 371ef82 | F1-S2 | Modelos de dominio Dart — FamilyMember, Envelope, Transaction, AppColors, AppStrings |
| 075cc3c | F0-S3 | Clean Architecture + pubspec.yaml con dependencias Fase 1 |
| 5b865f4 | F0-S1 | Merge inicial — resuelve conflicto README |
| 59bd3db | F0-S1 | Proyecto Flutter inicial — KakeiboPro |
| bfcdf23 | INIT | Initial commit |

Nota: F2-S2 está pendiente de commit. Se recomienda hacerlo una vez completada la prueba funcional en Chrome.

# 8. Riesgos Identificados y Pendientes

## 8.1 Pendientes inmediatos (antes del siguiente sprint)

- Commit de F2-S2: Ejecutar git add + git commit + git push en PowerShell tras validar la prueba funcional en Chrome.

- Prueba funcional en Chrome: Verificar el flujo completo: toque en sobre → detalle → FAB → formulario → guardar → regreso con spentAmount actualizado.

## 8.2 Deuda técnica documentada

| Deuda Técnica | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Clave DB: Random.secure() | La clave de encriptación usa timestamp como semilla. Reemplazar por Random.secure() de dart:math en producción. | ALTA |
| Supabase Row Level Security | Las políticas RLS aún no están configuradas en el dashboard de Supabase. | ALTA |
| Tests unitarios | No hay test unitarios de casos de uso ni repositorios. Se recomienda agregar en F3. | MEDIA |
| Tests de widget | No hay tests de UI. Considerar tests de integración con flutter_test. | MEDIA |
| Soft-delete de transacciones en UI | El método softDelete existe en el DAO, pero no hay UI para eliminar transacciones. | BAJA |
| Paginación de transacciones | watchByEnvelope devuelve todas las transacciones sin límite. Para sobres con historial largo, se necesitará paginación. | BAJA |
| Reversión de spentAmount al eliminar | Al hacer softDelete de una transacción, no se ajusta spentAmount del sobre en sentido inverso. Pendiente en un sprint futuro. | MEDIA |

## 8.3 Hoja de ruta sugerida (próximos sprints)

| Sprint | Título sugerido | Descripción |
| --- | --- | --- |
| F2-S3 | Eliminación de transacciones | UI para borrar transacciones con reversión atómica de spentAmount |
| F2-S4 | Edición de sobre y transacción | Formularios de edición con delta diferencial en spentAmount |
| F3-S1 | Reflejos Kakeibo | Página de reflexión mensual con 4 preguntas Kakeibo |
| F3-S2 | Gráficos y reportes | fl_chart: dona de categorías, barra mensual, tendencia |
| F3-S3 | Importación CSV | Parser de CSV bancario para carga masiva de transacciones |
| F4-S1 | Seguridad producción | Random.secure() para clave DB, configuración RLS en Supabase |
| F4-S2 | Tests | Tests unitarios de casos de uso y repositorios; tests de widget |

# 9. Inventario de Dependencias (pubspec.yaml)

| Paquete | Versión | Categoría | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| flutter_riverpod | ^2.6.1 | Estado | Manejo de estado reactivo |
| riverpod_annotation | ^2.6.1 | Estado | Generación de código @riverpod |
| go_router | ^14.6.2 | Navegación | Enrutamiento declarativo |
| drift | ^2.22.1 | Base de datos | ORM SQLite con generación de código |
| drift_flutter | ^0.2.4 | Base de datos | Adaptador Flutter para Drift |
| sqlcipher_flutter_libs | ^0.5.4 | Seguridad | SQLite cifrado en reposo |
| sqlite3 | ^2.7.0 | Base de datos | Bindings Dart para SQLite |
| supabase_flutter | ^2.8.4 | Backend | BaaS: auth, DB, storage, realtime |
| flutter_secure_storage | ^9.2.4 | Seguridad | Almacenamiento seguro de credenciales |
| local_auth | ^2.3.0 | Seguridad | Autenticación biométrica |
| workmanager | ^0.5.2 | Background | Tareas periódicas en background Android |
| fl_chart | ^0.69.0 | UI/Gráficos | Gráficos de barras, línea, dona |
| flutter_local_notifications | ^18.0.1 | UI | Notificaciones locales |
| connectivity_plus | ^6.1.1 | Red | Detector de conectividad |
| intl | ^0.20.1 | Utilidad | Formato de fechas y monedas |
| uuid | ^4.5.1 | Utilidad | Generación de UUID v4 |
| freezed_annotation | ^2.4.4 | Modelos | Clases inmutables con copyWith |
| sentry_flutter | ^8.12.0 | Monitoreo | Captura de errores en producción |

# 10. Conclusión

KakeiboPro presenta una base técnica sólida y bien estructurada. La aplicación de Clean Architecture, combinada con Riverpod 2 y Drift ORM, garantiza un código mantenible y escalable. Los tres análisis estáticos consecutivos sin ningún problema confirman la calidad del desarrollo.

El flujo principal de la aplicación — crear sobres de presupuesto, registrar transacciones y visualizar el detalle en tiempo real — está completamente implementado y listo para prueba funcional. La sincronización con Supabase está diseñada pero requiere configuración de políticas RLS en el lado del servidor.

Los dos elementos de mayor prioridad antes de considerar el producto listo para uso real son: (1) reemplazar el generador de clave de base de datos por uno criptográficamente seguro, y (2) configurar Row Level Security en Supabase para garantizar el aislamiento de datos entre familias.

✓ flutter analyze: No issues found ¦ F0 – F2-S2 completados ¦ 83 archivos Dart ¦ 12 commits

Carlos Hernández Hidalgo — Director de Producto, KakeiboPro

24 de marzo de 2026